| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ* | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ด้านพัสดุ กิจกรรม : ด้านการบริหารสัญญา วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้การบริหารสัญญาดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง มติ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาและไม่ทำให้กรมเสียประโยชน์ การบริหารจัดการน้ำ จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน กิจกรรม : การวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ ด้านงบประมาณ กิจกรรม : การบริหารงบประมาณผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดสรร ขออนุมัติเงินประจำงวดและตัดโอนงบประมาณรายจ่ายให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง กิจกรรม : การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่อง จากอุทกภัย วัตถุประสงค์ : - เพื่อลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก จำนวนรายการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ดำเนินการ กิจกรรม : 1. การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง วัตถุประสงค์ : - เพื่อลดความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ 2. การกำหนดขอบเขตพื้นที่ วัตถุประสงค์ : - เพื่อกำหนดขอบเขตสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและลุ่มน้ำที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ำที่มีผลกระทบจากอุทกภัย 3. การรวมรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านอุทกวิทยา วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศลักษณะมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด 4. ด้านความปลอดภัยของเขื่อน วัตถุประสงค์ : - เพื่อรวบรวมข้อมูลเขื่อนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน ด้านบัญชี กิจกรรม : 1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ -การบันทึกสินทรัพย์ส่วนกลางตามสมุดบัญชีและในระบบ GFMIS -การบันทึกบัญชีสินทรัพย์หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคที่ไม่มีเครื่อง Terminal วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ - เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมดในภาพรวมของกรมชลประทาน และผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหาสินทรัพย์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคล กิจกรรม : 1. การดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาของสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ : - เพื่อตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาของแต่ละสำนัก/กอง ที่จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเองให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ด้านงานวิจัย กิจกรรม : การปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับหน่วยงานอื่น วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์และเสร็จทันตามแผนงานที่กำหนด และการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ | - คณะกรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจและไม่ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาและระเบียบปฏิบัติ - จัดหาเครื่องมือตรวจวัดสมัยใหม่ พร้อมแผนพัฒนาบุคลากรดูแลระบบ และบำรุงรักษาระบบ - ส่งแผนและประมาณการล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจัดเตรียมข้อมูลไม่พร้อม - สำนักชลประทานจัดทำรายละเอียดของแผนงานและประมาณการไม่ถูกต้อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจในการดำเนินการ - สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก่อสร้างฝายทดน้ำหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเหนืออ่างเก็บน้ำจำนวนมากเป็นสาเหตุให้การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างคลาดเคลื่อน - รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลโครงข่าย - การตั้งศูนย์เฉพาะกิจการ บูรณาการยังไม่สมบูรณ์ - ไม่มีหน่วยงานและระบบการสื่อสาร Internet ที่ทำการติดตามเกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นที่โดยตรง ทำให้ประเมินสถานการณ์ได้ช้าไม่ทันกาล - ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย - ขาดการจัดอบรม/สัมมนาในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา และกระบวนการจัดเก็บข้อมูล - เจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการวิเคราะห์ปัญหา ยังคงต้องติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - การส่งรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ทันภายในกำหนดเวลา - มีข้อมูลที่คงค้างในระบบเป็นจำนวนมาก - แผนพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ตามที่กรมอนุมัติให้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมได้เอง เช่น ส่วนฝึกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน และสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่างๆ จึงทำให้การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน - ความร่วมมือในระดับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามหรือในระดับโครงการชลประทาน/สำนัก ยังไม่ดีพอ | 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน - จัดทำแผนการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดสมัยใหม่สำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้าเพื่อเพิ่มทักษะในด้านการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน - ออกหนังสือติดตามให้เร่งจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่ชี้แจงเหตุผลจะต้องพิจารณาให้กับงานที่มีความพร้อมมากกว่า - เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน - ติดตามการพยากรณ์ภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อที่จะได้คาดการณ์ได้ถูกต้อง และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการน้ำ - เพิ่มความถี่ของการตรวจสอบและเพิ่มจุดเฝ้าระวัง - ปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยง - มีการประสานติดตามและรายงานเชิงบูรณาการ - จัดให้มีการใช้ระบบ Internet ติดตามข้อมูลพื้นที่ภูมิประเทศและข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อให้การประเมินสถานการณ์น้ำและการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น - จัดหาเครื่องมือด้านการแผนที่ ที่ทันสมัยในการลงพิกัดตำแหน่งต่างๆ - จัดหาแผนที่ที่เป็นปัจจุบันให้มีความพร้อมตลอดเวลา - อบรม/สัมมนาเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ - ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเขื่อนโดยสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำกรมชลประทาน - หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์เพื่อให้หน่วยผู้ควบคุมสินทรัพย์ปฏิบัติได้ถูกต้องทันเวลา - กำหนดตารางเวลาในการบันทึกรายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS - การเสนอขออนุมัติการจัดโครงการฝึกอบรม ตามแผนที่กรมอนุมัติทุกโครงการ ต้องดำเนินการผ่านส่วนฝึกอบรม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะให้กรมอนุมัติต่อไป -ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลประเมินและติดตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรมที่กำหนด -ส่วนฝึกอบรมดำเนินการควบคุมประเมินและติดตามการจัดโครงการฝึกอบรมของสำนัก/กองต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรมและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม - การสร้างความร่วมมือในระดับผู้ปฏิบัติงานในสนาม หรือในระดับโครงการ/สำนักฯ ให้มากขึ้นด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การติดต่อขอความร่วมมือในระดับสำนักกับสำนัก เป็นต้น | 30 ก.ย. 55 ทุกสำนัก/กอง (ฝบ.อน.) 30 ก.ย. 55 ผส.บอ. (ผอท./ผจน./ผอน.ภาคฯ) 30 ก.ย. 55 ผส.บอ. (ผปษ.) 30 ก.ย. 55 ผส.บอ. (ผอท./ผอน.ภาคฯ) 30 ก.ย. 55 ผส.บอ. (ผจน./ศปส.ชป.) 30 ก.ย. 55 ผส.บอ. (ผอท.) 30 ก.ย. 55 ผส.บอ. (ผอท./ ผอน.ภาคฯ) 30 ก.ย. 55 ผส.บอ. (ผปข.) 30 ก.ย. 55 สำนัก/กอง (ฝบ.อน.) 30 ก.ย.55 สำนัก/กอง (ฝบ.อน.) 30 ก.ย. 55 ผส.วพ. สำนัก/กอง/โครงการ ที่เกี่ยวข้อง (ผนช.) |  |  |

# Text boxes

(  สถานะการดำเนินการ :

(   =  ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

(    =  ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

(   =  ยังไม่ดำเนินการ

(   =  อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน......…………..........................…

ตำแหน่ง...………………………....................…

วันที่..……...../………….……../.……….....……..